数字青岛建设领导小组办公室 文件

- 青数组办字〔2024〕2号

数字青岛建设领导小组办公室

关于印发《2024年青岛市重点推进政务服务“一件事”和城市运行“一个场景”

工作方案》的通知

各有关单位：

现将《2024年青岛市重点推进政务服务“一件事”和城市运行“一个场景”工作方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

数字青岛建设领导小组办公室

2024年3月11日

2024年青岛市重点推进政务服务“一件事”和城市运行“一个场景”工作方案

为破解群众生产生活和城市运行的难点痛点，以数字化转型驱动社会服务和城市治理全链条、全场景智能化升级，按照数字青岛建设规划部署，结合各相关单位工作实际，制定2024年重点推进政务服务“一件事”和城市运行“一个场景”（简称“双12”）工作方案。

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国、数字中国的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，秉持统筹协同、流程再造的原则，开展政务服务“一件事”流程性、并联式改革和城市运行“一个场景”系统性、一体化改革，打造一批政务服务和城市运行领域“人无我有、人有我优、人优我强”的标杆服务场景，推动数字青岛建设在全国第一方阵进位争先，人民群众幸福感和满意度显著提升。

- 二、主要任务

（一）组建工作专班。“双12”工作清单（详见附件）中各事项牵头单位按照“三个1”要求（1位分管市领导挂帅、成立1个工作专班、形成1套工作方案），牵头组建“一件事”和“一个场景”工作专班，明确工作机制，确定责任分工。

完成时限：2024年3月

（二）编制工作方案。各工作专班要按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，研究编制“一件事”和“一个场景”专项工作方案（含专班名单、改革清单、改革流程图、改革对比表），明确任务目标、工作流程、责任部门和完成时限，报送数字青岛建设领导小组办公室审核印发。其中，“一件事”重点突出“一个入口、一个流程、一张表单、一套材料、一网集成、一事联办”的改革要求，“一个场景”重点突出“全数据共享、全场景整合、全业务协同、全方位互联、全系统接入、全行业统筹”的改革要求。

完成时限：2024年3月

（三）项目审核立项。涉及新建政务信息化项目的改革事项，牵头单位要严格按照《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则（试行）》有关要求，高质量编制项目建设方案，经过党委（组）研究后，于2024年4月底前提交市发展改革委和市大数据局同步审核，完成项目立项审批。市发展改革委、市财政局、市大数据局要优先保障项目资金安排，加快项目审核立项进程。

完成时限：2024年8月

（四）加快建设实施。各事项工作专班要按照工作方案倒排工期、加强协同、形成合力，加快推进项目建设，每月月底前，将工作进展情况报数字青岛建设领导小组办公室。2024年12月底前，12个“一件事”和12个“一个场景”实现系统上线运行，完成与“山东政务服务网青岛站”、“爱山东”APP、城市云脑、一体化大数据平台等全市统一平台的功能复用和成果输出。市大数据局负责做好政务服务平台整合、网络互联互通、数据共享应用、城市云脑赋能等方面基础支撑工作，提升集约化水平。

完成时限：2024年12月

（五）加强应用推广。牵头单位要突出实用、好用、管用导向，持续完善系统平台，主动通过媒体宣传、新闻发布会等形式向社会公布改革成果、推广改革应用，提升群众对应用的知晓度和使用率，营造全社会关注支持“双12”改革的良好氛围。各事项宣传证明材料（宣传链接、截图等）于每月月底前报数字青岛建设领导小组办公室。

完成时限：2025年8月

（六）开展成效评估。数字青岛建设领导小组办公室负责研究制定“双12”事项评估评价指标，建立第三方评估和公众评价制度，组织专家、媒体和服务对象对“双12”改革事项开展现场体验、督查考核和评估评价，及时反馈评估意见，形成“双12”改革的良好闭环。

完成时限：2025年10月

- 三、其他要求

（一）提高思想认识。“双12”工作是数字青岛建设的重要抓手和为民办实事的重要内容，各责任单位要把工作任务纳入重要议事日程，提升工作标准，落实责任到人，加强工作调度，确保任务落地见效。

（二）加强统筹协调。数字青岛建设领导小组办公室统筹组织推进“双12”工作，采取定期调度等方式，及时通报“一件事”和“一个场景”落地实施情况。牵头单位要充分发挥工作专班作用，通过召开专班会议等方式协调解决推进中存在的问题，确保各项任务按期高质量完成。

（三）探索模式创新。各单位在依法依规、安全可控的前提下，利用“双12”工作契机，积极探索在重点领域运用市场化方式，鼓励吸引金融资本和社会资本投入，构建多方参与、共建共治共享的建设运营新模式。

附件：2024年青岛市重点推进政务服务“一件事”和城市

运行“一个场景”清单

附件

2024年青岛市重点推进政务服务“一件事”

和城市运行“一个场景”清单

表1.政务服务“一件事”清单

| 序号 | 名称 | 事项描述 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赋能人才发展一件事 | 围绕“便捷、好用”的目标，坚持问题和需求导向，按照“1+5+1”的系统架构，建设人才综合门户，汇聚人才大数据资源，以数据为支撑将现有10余个人才数字化系统整合优化，打造人才政策、人才服务、人才项目、人才金融、人才申报五大子系统，推动全市人才工作实现统一综合门户、统一数据底仓、统一建设运营，打造赋能人才发展一体化线上场景。 | 市委组织部 |
| 2 | 护理服务一件事 | 为规范引导“互联网+护理服务”健康发展，进一步提升护理服务能力，增加护理服务供给，满足多样化、差异化护理服务需求，建设“互联网+护理”综合服务系统，整合线上、线下资源，为有需要的群众提供居家护理、居家康复、慢病管理、健康教育等服务，实现护理服务业务集成化、标准化、自动化、共享化以及全流程可追溯化，满足人民群众多样化、多层次的健康服务需求。 | 市卫生健康委 |
| 3 | 民生保障（民政、人社、医保）一件事 | 通过整合民政、人社、医保等部门的业务需求和数据资源，提升一体化大数据平台能力，建立一系列数据预制件和民生保障主题库，打造涵盖待遇补贴、资格认定、费用征缴、基层治理、政企直通、比对查询、地图应用、监测预警的民生业务跨部门联办应用，形成开放、融合、创新、安全的民生保障服务生态，构建多层次、立体化的大民生综合帮扶体系，赋能基层工作和科学决策。 | 市民政局、 市人力资源社会保障局、 市医保局、 市大数据局 |
| 4 | 助残一件事 | 围绕残疾人“全生命周期”实施助残“一件事”主题集成，打造青岛市残联数字化智慧平台，以残疾人证办理为基础，整合残疾儿童康复救助、辅助器具适配、志愿助残、残疾人生活补贴申领等助残服务事项，打通与民政、医保、人社等多部门之间数据共享和系统对接，实现“一套材料、一次告知、一表申请、一链办理”，切实提高残疾人办事的便捷度。 | 市残联 |
| 5 | 外事服务一件事 | 建设青岛市网上涉外业务办理大厅，集成因公出国审批、因公护照申办、因公签证申办、领事认证申办、APEC商务旅行卡申办、邀请外国人来华申办六项外事业务，整合人社、税务相关数据，实现全市外事业务的全领域、全过程一网通办，打造“全域业务在线、全程服务在线”体系，实现涉外业务的“全面线上办理、全过程进度查询、及时结果反馈”，提升涉外业务流程效率和科学化决策水平。 | 市外办 |
| 6 | 工程项目报建一件事 | 为进一步方便企业群众办理工程建设项目审批手续，迭代升级工程建设项目审批管理平台，建立建筑单体赋码、用码、落图等机制，推行建筑单体代码、工程代码、固定资产投资项目代码、不动产单元代码的“多码关联”和数据归集共享，实现建筑工程施工许可、城镇污水排入排水管网许可等4个审批事项的全流程无纸化报建，提升企业群众办事便利度、获得感。 | 市行政审批局 |
| 7 | 绿色增粮一件事 | 为引领粮食生产高质量发展，围绕耕、种、管、收、烘、储、销等主粮作物生产全流程，建设青岛市绿色增粮数智化服务平台，整合数据汇集治理、主粮种植大模型、主粮种植分析决策、主粮种植生产管理、主粮种植农户服务五大平台，为政府、农企、农户提供集感知互联、智能处方、精准决策、管理精细、服务到户的“一站式”管理服务，实现青岛市主粮作物的增产、提效、减损，有效保障国家粮食安全。 | 市农业农村局 |
| 8 | 知识产权协同保护一件事 | 为建立知识产权快速协同保护机制，联合公、检、法、司、文旅、仲裁、海关、农业等相关部门，汇聚专利、商标、版权、商业秘密、植物新品种等全领域知识产权保护资源，实现知识产权快速审查、快速确权、快速维权于一体，审查确权、行政执法、仲裁调解、司法衔接相联动的快速协同保护“一网通办”，专利授权周期缩短70%以上，满足创新主体知识产权保护需求。 | 市市场监管局 |
| 9 | 公共法律服务一件事 | 为满足企业和人民群众的法律服务需求，打造青岛市公共法律服务“一网同城”，整合律师、公证、司法鉴定、调解、仲裁等公共法律服务资源，面向企业和人民群众提供法律服务网上预约、线上咨询、线上调解、企业法治体检、合同智能审查等“一站式”法律服务，赋能青岛中央法务区建设，打造现代法治服务新高地。 | 市司法局 |
| 10 | “青岛优品”品牌服务一件事 | 为提升“青岛优品”工程数字化、智慧化服务能力，建设“青岛优品”品牌综合服务平台，整合相关行业主管部门品牌数据资源，围绕品牌、标准、评价、推广、保护五大体系，实现“青岛优品”品牌培育、品牌评审、信用评价、品牌数据分析、品牌推广展示、形象标识授权管理、“青岛优品”品牌保护与动态管理等一链式服务，为企业提供线上一站式的“青岛优品”全周期品牌综合服务。 | 市市场监管局 |
| 11 | 商会服务一件事 | 为提升商会数字化管理服务能力，建设商会服务一件事数字化平台，纵向联通省、市、区三级平台，横向打通政策通、金融通、青诉即办、行政审批等政务服务平台并链接民营企业平台，建立商协会组织架构，实现各商协会的组织管理、平台建设、经济服务、参与社会治理、参政议政、统战工作等业务的线上管理，汇集人才、政策、法律等资源，有效整合商协会组织资源，服务民营经济发展。 | 市工商联 |
| 12 | 社科服务一件事 | 创新数字化赋能社科工作，以“一网、六库、一中心、十平台”为主体架构，创建全省首家、全国一流的综合性社科数字赋能中心，打造高质量的青岛社科新型智库矩阵，实现社科智库一网汇聚、社科资源一库查询、社科业务一站办理，为社科研究提供协同创新服务，为党委政府提供聚智咨政服务，为人民群众提供社科普及服务。 | 市社科联 |

表2.城市运行“一个场景”清单

| 序号 | 名称 | 事项描述 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市一张数字底板2.0 | 为强化数字青岛“一张数字底板”作用，基于青岛市CIM基础平台一期建设成果，持续完善CIM基础能力和应用，建设互联网端服务能力，逐步将BIM、房屋、地址等资源向社会开放，打通与企业级、区域级平台的数据对接，共同丰富CIM数据；聚焦存量重点建构筑物汇聚BIM数据，围绕BIM辅助竣工验收、消防验收、市政设施运行、建筑安全监测保护、新建房屋信息采集、完整社区测评等开发新的CIM+示范应用，推动城市现代化治理进程。 | 市住房城乡建设局 |
| 2 | 全市一家养老院 | 为解决当前老龄化社会多元化健康养老服务需求，建设全市一家养老院，整合全市医疗、康复、养老、护理领域数据资源，构建医康养数据中心，有效衔接医、康、养、护等全流程服务，切实提升老年人获取医康养服务的可及性和便捷性，以数字化应用推进青岛康养事业全产业链条快速、健康发展，打造青岛特色康养经济。 | 市民政局 |
| 3 | 文化一张网 | 为解决各单位之间文化资源高度耦合问题，建设青岛文化数据资源库、文化政务服务中心、文化产业服务平台、文化专技服务平台、应用场景等，集成指挥调度系统和业务运行系统，建立我市数字文化关联的统一标准，打造文化大数据产业链体系，促进文化机构数字化转型升级，提高文化数字化政务服务效能，全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化，实现文化领域数字化治理。 | 市委宣传部 |
| 4 | 楼宇经济一张图 | 为提升全市楼宇经济管理和服务工作质效，建设由楼宇经济综合管理服务系统（平台）、楼宇经济数字地图、楼宇经济数据库三部分组成的楼宇经济平台，面向政府端、物业端、企业端、社会端，集成楼宇经济数据汇集展示使用、运行情况动态监控预警、楼宇申报认定、招商资源匹配查询等多个应用，实现从楼宇建设到招商运营的全生命周期管理闭环，打造楼宇经济全覆盖、可视化的“智”“绘”数字地图。 | 市发展改革委 |
| 5 | 数字工信一张图 | 为促进青岛市传统产业转型升级、新兴产业培育、新旧动能转换，建设青岛市数字工信平台，汇聚整合工信、统计、大数据等政务数据以及企业数据，建设“一云脑、三应用”的数字工信框架体系，通过全面融合政府侧和产业侧数据，为各政府部门提供产业数据支撑，全面掌握产业链与创新链的协同发展现状，实现创新链、技术链高效服务产业链的价值兑现。 | 市工业和信息化局 |
| 6 | 燃气监管服务一张网 | 为提升我市燃气行业智慧监管水平，建设智慧燃气监管系统，汇聚城市管理、市场监管、交通运输等部门及燃气企业数据，强化管道燃气与瓶装液化气精细化管理。管道燃气方面，构建燃气大数据智能监管模式，实现企业基本信息管理、管网和厂站数字化监测、日常巡检管理等功能；瓶装液化气方面，运用“互联网＋液化气智慧监管”体系架构，实现对瓶装液化气储存、充装、配送等环节的追溯、监管，推动城镇燃气“一网统管”。 | 市城市管理局 |
| 7 | “无废城市”建设一张网 | 为提升固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置水平，建设“无废城市”智慧管理平台，整合生态环境、城市管理、住建、农业农村、卫生健康等部门固体废物业务数据，建立涵盖各类固体废物管理平台，实现“无废城市”的指标动态管理和风险研判，面向企业和群众推动“无废细胞”线上推广和结果应用，提升“无废城市”建设数字化管理服务水平。 | 市生态环境局 |
| 8 | 技工教育服务一个平台 | 为加快打造全市技工教育“产教融合、工学一体”，建设“全市技工教育服务一个平台”，面向技工学校、学生、教师等管理和服务对象，整合学籍学业、资金奖补、精品课程、教学设施等资源，推动产教融合与资源共享，全面规范院校管理，强化助学资金风险防控，提高学生管理能力和教学质量服务水平，实现技工教育智能化、一体化、标准化服务体系，促进我市技能人才高质量就业和经济社会高质量发展。 | 市人力资源社会保障局 |
| 9 | 家庭医生“健康守护”一张网 | 为落实以老年人、慢性病患者等为重点的家庭医生签约服务，建设多病共管“互联网+健康守护”一张网，汇集全市老年人、慢性病患者等重点人群、家庭及机关、企事业单位等功能社区健康服务数据，由家庭医生团队综合分析制定签约服务个性化管理方案，实现在家医端、居民端能够在线签约、履约、咨询等，在管理端能够开展智能化驾驶舱管理，落实绩效评价与满意度调查回访，推动高质量“互联网+”家庭医生服务。 | 市卫生健康委 |
| 10 | 超限治理一张图 | 为提升我市科技治超水平，加大违法超限车辆处罚打击力度，建设青岛市非现场治超管理平台，打造全市主要国省干线公路、重点县乡公路超限检测和管控的网络体系，与省治超处罚管理系统数据互通，推进“省、市、县（区）”三级治超管理联网联动，降低货运车辆超限率，提高保护路产路权能力，提升我市交通超限超载执法效能、质量和公信力，实现由“人力治超”向“科技治超”的转变。 | 市交通运输局 |
| 11 | 智慧公路管理一个平台 | 为提升公路全生命周期数字化管理水平，建设智慧公路管理一个平台，整合公路前期设计、建设、养护、运营、服务全生命周期数据，实现公路全过程管理和基础信息“一图展示”，构建数据标准统一、信息管理规范、数据资源共享、质量安全品质全面提升的公路工程质量管理信息化体系，推动各环节的数字化监管。 | 市交通运输局 |
| 12 | 金融风险监测一个平台 | 为加强现代金融风险监管，规范金融市场主体经营行为，搭建青岛市金融风险监测预警平台，整合金融机构、金融产品、金融从业人员等信息，支持金融消费者“识牌、查号、认证”，有效防范非法集资；整合企业社保、公积金、纳税、融资等相关数据，实现重点企业金融风险“监测预警、分析研判、会商处置”，避免企业风险扩散，守住金融安全底线。 | 市地方金融监管局 |

抄送：各区、市人民政府。

数字青岛建设领导小组办公室            2024年3月11日印发