2021年度保障性安居工程专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市住房公积金管理中心

评价单位（盖章）： 青岛市住房公积金管理中心

被评价单位：青岛市住房公积金管理中心

2022年3月

2021年度保障性安居工程专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2020年2月，市政府出台《关于加强人才住房建设和管理的实施意见》(青政发〔2020〕2号)，提出“利用住房公积金、险资或房地产信托投资基金（REITs）等方式，多元化筹集人才住房建设和运营管理资金”。市住房公积金管理中心将住房公积金支持人才住房建设和租赁住房发展结合起来，持续使用保障性安居工程专项资金筹集租赁型人才住房。

- 市住房公积金管理中心保障性安居工程专项资金包含一项明细项目即人才住房购置及后期管理专项资金，预算资金9500万元，实际执行金额9379.58万元，执行率98.73%。

- （二）项目绩效目标

- 1.总体绩效目标。完成长沙路人才公寓的尾款支付工作，筹集住房大于300套，筹集面积大于34000平方米，按照全市统一要求配租，委托市级人才住房专营机构或市场化招标确定的管理机构统一运营，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。

- 2.总体绩效目标完成情况。完成长沙路人才公寓的尾款支付工作，通过调剂部分资金，支付了世纪观邸租赁型人才住房的购房款，通过收购上述两个项目，共筹集租赁型人才住房426套、49659.99平方米。市住房城乡建设局、市人社局已开展人才住房的配租工作，市住房公积金管理中心通过政府采购方式委托青岛房投建融物业运营管理有限公司、青岛城发荷寓运营管理有限公司运营管理分别运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸租赁型人才住房两个项目，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 本次对青岛市住房公积金管理中心人才住房购置及后期管理专项资金进行绩效评价，主要是对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及项目管理和实施部门职责，评价立项依据的充分性、立项程序的规范性；评价绩效目标合理、明确性；考察资金的投入、管理、使用；以及投入的产出和效益。组织实施过程中的经验教训，便于今后更好地履行部门职责，促进资金的合理合法规范使用。

- 本次绩效评价的对象是市住房公积金管理中心对人才住房购置及后期管理专项资金的使用情况。评价范围为2021年度。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价坚持科学规范、公开公正、绩效相关原则。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。绩效评价主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。围绕绩效评价内容，设置了四级评价指标，具体情况见附件。

采取以目标为导向的，基于证据分析的目标比较法，通过设定科学的评价指标，对项目的实际效果与预定目标进行比较，量化反映绩效目标的完成情况，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价支出绩效。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2022年2月-3月，具体安排如下：根据人才住房购置及后期管理专项资金的使用要求，青岛市住房公积金管理中心按照市财政局有关通知安排，成立绩效评价小组，由办公室牵头具体实施，组织具体项目承担处室对项目基本情况、项目资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审情况、绩效目标等评价资料进行收集、核实，采用现场调查、座谈等形式，开展评价工作。按确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，对该项目的绩效情况进行全面的分析研议、综合评判，形成评价报告初稿。评价小组对报告初稿进行集体研讨，提出改进意见，进一步完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）资金总体评价结论

评价认为，该项目目标明确，管理执行较规范。本项目各项资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。本项目绩效评分最终得分91.73分，综合评分为优。

- （二）各明细项目预算执行情况

截止2021年12月31日，市住房公积金管理中心保障性安居工程专项资金只涉及一个明细项目即人才住房购置及后期管理，人才住房购置及后期管理项目支出年初批复预算金额为9500万元，没有调整预算，2021年度实际支出资金9379.58万元，预算执行率为98.73%。

- （三）各明细项目评价得分情况

人才住房购置及后期管理项目评价得分91.73分，该项目目标明确，管理执行较规范，达到了预期目标。该项目在住房公积金行业内率先支持租赁型人才住房发展，被省住房和城乡建设厅作为改革典型案例在全省住房公积金系统内推广，对住房公积金支持租赁型人才住房发展发挥了较好的示范作用。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

通过检查人才住房购置及后期管理项目的立项和审批文件，包括市住房公积金管理中心党组集体决策会议纪要、市住房公积金管理委员会集体决策会议纪要、市政府常务会会议纪要、立项审批书、项目立项批复文件、项目预算、项目决算等文件得知，项目立项符合法律法规、相关政策，资金投入预算具有科学性，资金分配合理。

本项标准分值10分，实际得分是10分。

- （二）项目过程情况

在绩效评价过程中，通过对财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审情况、绩效目标等资料进行分析，2021年人才住房购置及后期管理项目预算资金9500万元，到位资金9479.46万元，实际支出金额9379.58万元，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项标准分值25分，实际得分是24.73分。

- （三）项目产出情况

使用预算资金9379.58万元，共筹集满足配租条件的人才住房49659.99平方米、426套，项目均在规定时间内完成验收，验收合格率100%，市住房城乡建设局、市人社局也于11月5日发布了配租公告，项目产出数量、质量、时效、成本均符合预算指标要求。

本项标准分值25分，实际得分是25分。

- （四）项目效益情况

项目效益指标基本全部完成。项目经济效益方面，2021年9月1日，青岛市住房和城乡建设局与青岛市发展和改革委员会联合发布了《关于市北区世纪观邸等项目租赁型人才住房租金标准有关事项的通知》，首个租期租金不高于同地段住宅市场租金的60%，确定租金价格为每月每建筑面积平方米19.8元；第二个租期租金不高于同地段住宅市场租金的80%，确定租金价格为每月每建筑面积平方米26.4元，有效降低了人才居住成本。社会效益方面，人才住房都是精装修交付，厨房配有油烟机、打火灶，卫生间配有卫浴设备，室内配有空调，周边交通便利、生活设施配套齐全，将有效改善人才居住环境。项目形成了可持续发展的机制，市住房公积金管理中心规范了人才住房筹集运营体系，由资金计划处负责人才住房的筹集、运营监管等业务，具体运营业务委托专营机构实施专业化运营，办公室负责人才住房的核算和资产管理。市住房城乡建设局、市人力资源和社会保障局于2021年11月15日发布了配租公告，按照工作安排，2022年2月17日开始选房，预计2022年上半年人才正式入住，所以未完成入住群体满意度大于等于95%的目标。

本项标准分值40分，实际得分是32分。

五、主要经验及做法

通过实施才住房购置及后期管理项目，产生了良好的社会效益和经济效益，主要经验与做法主要体现在以下方面：

1.有完善的项目决策流程，并征求了市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划据的意见，经过了市住房公积金管理中心、市住房公积金管理委员会等决策流程，保障了项目决策、执行科学规范。

2.规范财务管理，发挥资金效益。为管理好专项资金、确保资金使用效率，有效规范资金审批手续，保证资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、存在的问题及有关建议

- （一）过程管理方面

在人才住房购置及后期管理项目过程管理方面，资金到位率和预算执行率没有达到100%，还有提升的空间，下一步将进一步加强预算编制的科学性、准确性，进一步提高资金使用效率。

- （二）效益方面

受配租工作时间安排的影响，2021年年底前还没有入住。入住后，市住房公积金管理中心通过考核等方式督促运营机构为人才提供优质的住房服务，实现入住群体满意度大于等于95%的绩效目标。

附件：人才住房购置及后期管理项目支出绩效评价指标体系

青岛市住房公积金管理中心

2022年3月15日