附件

青岛市中央财政支持住房租赁市场发展试点

项目奖补资金申请使用指南

根据《青岛市财政局 青岛市住房和城乡建设局关于印发〈青岛市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金管理办法（试行）〉的通知》（青财综〔2020〕16号）、《青岛市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金使用实施细则（试行）的通知》（青住房组发〔2021〕4号）、《关于进一步优化中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金申请主体及使用申请方式的通知》（青住房组发〔2022〕4号）等规定，为方便有关单位了解、掌握试点项目奖补资金申请使用程序，提高申请审核效率，制定本指南。

一、申请主体

已取得中央财政支持住房租赁市场发展试点筹集房源项目奖补资金（以下简称“奖补资金”）的申请单位。

二、申请条件

（一）新建项目

第一阶段：项目取得建设工程施工许可证并实际开工后，可申请使用40%的奖补资金。

第二阶段：项目主体结构施工至正负零后，可申请使用40%的奖补资金。

第三阶段：项目通过综合验收，将项目房源录入市级监管平台并完成楼盘表搭建后，可申请使用剩余20%的奖补资金。

（二）改建项目

第一阶段：项目竣工验收合格后，可申请使用60%的奖补资金。

第二阶段：将项目房源录入市级监管平台并完成楼盘表搭建后，可申请使用剩余40%的奖补资金。

（三）盘活项目

取得签章的《盘活社会闲置存量房屋奖补资金申请表》，并将项目房源录入市级监管平台，可申请使用100%的奖补资金。

（四）征收腾空房屋改造项目

第一阶段：项目竣工验收合格后，可申请使用60%的奖补资金。

第二阶段：将项目房源录入市级监管平台且完成楼盘表搭建后，可申请使用剩余40%的奖补资金。

三、申请方式

申报单位登陆市级监管平台的“住房租赁市场公共服务系统”（网址：http://zfzl.qingdao.gov.cn)，进入“奖补使用申请”模块，根据《青岛市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金使用实施细则（试行）》（青住房组发〔2021〕4号）具体要求，按照平台提示在线填写并上传相关材料。

四、受理流程

奖补资金使用申请提交后，由相关区（市）住房城乡建设部门进行初审，并通过平台向申请单位发送《受理通知书》或《不予受理通知书》。

五、申报材料

我市中央财政支持住房租赁市场发展试点筹集房源项目奖补资金使用申请资料清单如下：

| 序号 | 类别 | 资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建项目资料 | 新建租赁住房奖补资金申请表 | 第1次奖补资金申请使用：项目取得建设工程施工许可证并实际开工后，申请使用40%的奖补资金所需提供的资料。 |
|  |  | 建筑工程施工许可证 |  |
|  |  | 项目效果图 （含全景鸟瞰图并标注租赁住房项目具体楼体位置） |  |
|  |  | 施工现场全景及租赁住房项目单体照片 （要求照片做到定时定位） |  |
|  |  | #其它资料 |  |
|  |  | 新建租赁住房奖补资金申请表 | 第2次奖补资金申请使用：项目主体结构施工至正负零后，申请使用40%的奖补资金所需提供的资料。 |
|  |  | 地基与基础工程验收报告 |  |
|  |  | 施工现场全景及租赁住房项目单体照片 （要求照片做到定时定位） |  |
|  |  | #其它资料 |  |
| 1 | 新建项目资料 | 房屋建筑工程竣工验收备案表 | 第3次奖补资金申请使用：项目通过综合验收，并将项目房源录入市级监管平台且搭建楼盘表后，申请使用20%的奖补资金所需提供的资料。 |
|  |  | 第三方测绘机构出具的套（间）建筑面积测绘报告及测绘机构资质证明 |  |
|  |  | 施工现场全景及租赁住房项目单体照片 （要求照片做到定时定位） |  |
|  |  | 房源录入市级监管平台 （以平台自动检测为准） |  |
|  |  | #其它资料 |  |
| 2 | 改建项目资料 | 改建非居住存量房屋奖补资金申请表 | 第1次奖补资金申请使用：项目竣工验收合格后，申请使用60%的奖补资金所需提供的资料。 |
|  |  | 建设工程竣工验收报告 |  |
|  |  | 房屋建筑工程竣工验收备案表 |  |
|  |  | 建设工程消防验收备案表 |  |
|  |  | 项目现场照片 （要求照片做到定时定位） |  |
|  |  | 工程竣工决算书等能够证明工程费用的材料 |  |
|  |  | #其它资料 |  |
|  |  | 房源录入市级监管平台 （以平台自动检测为准） | 第2次奖补资金申请使用：申请单位将项目房源录入市级监管平台并搭建楼盘表后，可申请使用剩余40%的奖补资金。 |
|  |  | 第三方专业机构出具的空气质量检测合格证明及检测机构资质证明 |  |
|  |  | 第三方测绘机构出具的套（间）建筑面积测绘报告及测绘机构资质证明 |  |
|  |  | #其它资料 |  |
| 3 | 盘活项目资料 | 盘活闲置存量房屋奖补资金申请表 | 申请单位将项目房源录入市级监管平台后，申请使用100%奖补资金所需提供的资料。 |
|  |  | 房源录入市级监管平台 （以平台自动检测为准） |  |
|  |  | #其它资料 |  |
| 4 | 征收腾空房屋改造项目资料 | 征收腾空房屋改造租赁住房奖补资金 申请表 | 第1次奖补资金申请使用：项目竣工验收合格后，申请使用60%的奖补资金所需提供的资料。 |
|  |  | 建设工程竣工验收报告 |  |
|  |  | 房屋建筑工程竣工验收备案表 |  |
|  |  | 建设工程消防验收备案表 |  |
|  |  | 工程竣工决算书等能够证明工程费用的材料 |  |
|  |  | 项目现场照片 （要求照片做到定时定位） |  |
|  |  | #其它资料 |  |
|  |  | 征收腾空房屋改造租赁住房奖补资金 申请表 | 第2次奖补资金申请使用：申请单位将项目房源录入市级监管平台并搭建楼盘表后，可申请使用剩余40%的奖补资金。 |
|  |  | 第三方测绘机构出具的套（间）建筑面积测绘报告及测绘机构资质证明 |  |
|  |  | 第三方专业机构出具的空气质量检测合格证明及检测机构资质证明 |  |
|  |  | 房源录入市级监管平台 （以平台自动检测为准） |  |
|  |  | #其它资料 |  |

备注：1.新建项目是指利用国有建设用地集中建设以及配建租赁住房；闲置商业、办公用地建设租赁住房；企事业单位利用自有土地建设租赁住房；工业园区建设租赁住房；集体土地建设租赁住房等。

2.改建项目是指利用商业、办公、厂房、仓储等非住宅房屋改建为租赁住房，利用闲置的住宅房屋改造为租赁住房。

3.盘活项目是指将闲置房屋经装修提升品质，转化为租赁住房；以及申请主体在市级监管平台按要求完成租赁合同网签备案的租赁住房；以及不需装修，将租赁住房录入市级住房租赁监管平台（含中介经纪机构录入的租赁房源）。

4.征收腾空房屋改造项目是指利用征收腾空房屋改造为租赁住房。

六、联系方式

（一）市住房城乡建设局

1.新建、改建和征收腾空房屋改造项目

咨询电话：82687700、82661096

2.盘活项目、网签备案和平台互联

咨询电话：85933980、85785821

3.信息平台技术、网页端办理

咨询电话：82662681

（二）各区市住房城乡建设部门

市南区城市建设局：88729562

市北区城市建设更新局：66952760

李沧区城市建设管理局：87890368

崂山区住房和城乡建设局：88999750

城阳区住房和城市建设管理局：68007903

西海岸新区住房和城乡建设局：86888922

即墨区房地产业发展服务中心：89063052

胶州市住房服务保障中心：82289338

平度市房产服务中心：87357170

莱西市房产服务中心：88401168